Изменения от 14.01.2020                                                                                                                         Приложение 1

# Инвестиционная программа АО «МОЭГ» в сфере теплоснабжения на 2016-2021 годы

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2017 г. | в т.ч. по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 1.1. Строительство новых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.1.1 | Строительство магистральных сетей от Энергоцентра до тепловой камеры на площадке застройки по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Жилино, 1-й км Быковского шоссе | подключение (технологическое присоединение) строящихся объектов жилищного и социального назначения | Московская область, Люберецкий район, пос. Жилино-1, 1-й км Быковского шоссе, в пределах границ земельного участка 1, 4, 5 | 2,377 | км | 0 | 2,377 | 2018 | 2021 | 337 095,60 | 0 | 32 779 | 89 216 | 25 367 | 0 | 136 216,6 | 53 517 | 0 | 337 095,60 |